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本项目为新新村门前屋后、农田等违章搭建、家禽家畜、乱停车整治项目，项目主要内容包括：对何家塘、徐家塘、河湾村、田家塘、金家塘、徐祥湾、顾家塘、刘家塘、孙家塘、前袁家塘、毛浦等约310亩农田提供门前屋后、农田等违章搭建、家禽家畜、乱停车整治等服务。 
二、服务期限
自合同签订之日起至2026年12月31日。
三、服务范围
何家塘、徐家塘、河湾村、田家塘、金家塘、徐祥湾、顾家塘、刘家塘、孙家塘、前袁家塘、毛浦等约310亩农田范围。
四、服务内容及要求
[bookmark: heading_23]（一）门前屋后、农田区域违章搭建及乱堆乱放整治
1.全域排查：对辖区所有村民房前屋后、庭院内外、村组道路两侧、农田地块、沟渠岸边、公共空地开展常态化排查，全面排查违规搭建的棚屋、围栏、杂物房、养殖棚、临时违建构筑物，以及农田内违规搭建、违规占地、乱堆建材、秸秆、杂物、垃圾等问题。
2.劝导整改：对排查发现的轻微违建、乱堆乱放问题，第一时间上门劝导户主自行清理整改，做好政策宣讲、台账登记、影像留存；对拒不整改、违规搭建的重难点问题，及时上报采购人，配合开展集中整治、依法整改工作。
3.清理整治：对无主杂物、废弃违建、废弃棚舍、农田乱堆杂物、路边堆积垃圾等，统一开展清理、拆除、清运、平整作业，做到清理彻底、场地整洁、无残留杂物。
4.长效管控：定期巡查回头看，严防违建反弹、杂物复堆，建立问题台账，实现一户一档、一处一档，动态更新、闭环销号。
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1.规范管控：针对辖区鸡鸭鹅、猪牛羊等家禽家畜散养、放养、乱拴乱养问题，开展常态化巡查劝导，引导农户实行圈养、定点养殖，杜绝沿街、沿路、农田、公共区域散养。
2.环境清理：及时清理家禽家畜粪便、废弃养殖杂物、养殖垃圾，消除异味污染、蚊虫滋生、路面污染等问题，保持村庄及农田周边环境干净整洁。
3.乱象整治：对长期散养、屡劝不改、影响村容及通行的养殖乱象，上报采购人并配合开展专项整治，规范养殖秩序。
4.宣传引导：配合开展人居环境宣传，普及规范养殖、环境卫生整治相关要求，提升村民自觉维护环境意识。
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1.秩序管控：对村组主干道、入户道路、公共场地、农田便道、消防通道等区域机动车、非机动车乱停乱放、占道停车、“僵尸车”堵塞通道等问题开展常态化整治。
2.劝导疏导：对违规停车车主现场劝导、文明引导，告知停车规范要求，引导车辆有序停放，及时疏通堵塞路段。
3.隐患排查：重点排查消防通道、主干道、村口路口违规停车隐患，及时整改处置，保障通行安全。
4.长效管理：常态化巡逻管控，高峰期重点值守，杜绝长期占道停车、无序停车现象，维护村庄公共通行秩序。
五、服务质量标准
1.违建、乱堆乱放问题发现一处、整改一处、销号一处，全域无新增违规搭建、无大面积杂物堆积。
2.全域基本实现家禽家畜规范圈养，无沿街、沿路、农田大面积散养现象，养殖环境干净整洁。
3.村庄主干道、公共区域无长期乱停乱放车辆，道路畅通、秩序规范，无占道堵塞隐患。
4.台账资料完整、影像留存齐全，整改闭环到位，顺利通过各级各类人居环境考核验收。
六、人员、设备要求
1.配备专职项目负责人1名，全程统筹项目运营、对接采购人；配备专职巡查整治人员若干，保障日常巡查、劝导、整改工作常态化开展。
2.配备巡查车辆、垃圾清运设备、清理工具、防护装备等全套作业设备，满足日常整治作业需求。
3.所有作业人员着装规范、文明作业、文明劝导，无粗暴执法、违规作业行为。
4.运用三轮车短驳、人工垃圾清理等清理方式，高效、有序、及时的完成服务。
七、其他要求
1.如出现中标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对招标人的声誉造成不利影响，以及因中标人服务质量或员工素质等原因有损招标人的社会公众形象、口碑等情况，中标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。招标人保留从经济、法律或其他形式向中标人追究责任的权利。
2.中标人擅自将服务合同转包或分包给第三人的，以及中标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，招标人可以单方面解除合同而无须向中标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由中标人承担。
八、承包方式
固定总价包干
九、验收要求
按招标文件、国家和行业现行的法律、法规及验收规范执行。
十、付款方式
1.中标人应于服务期满后与招标人确定最终服务费金额（扣除考核扣款），按要求开具发票，招标人收到服务费发票后向中标人支付相应费用。因中标人未及时提供发票导致相应后果的，招标人不承担任何责任。
2.服务费按中标价格执行，在合同实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。
十一、预算金额、最高限价：
预算金额：人民币50万元
最高限价：人民币50万元，投标人的报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。
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